Администрация Шубинского сельсовета

Егорьевского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017                       № 10/2                                                         с.  Шубинка

Об     утверждении          Программы

комплексного      развития      систем

транспортной           инфраструктуры

муниципального           образования

Шубинский сельсовет Егорьевского

района Алтайского края на период

2017 - 2031 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов», Уставом муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на период 2017-2031 годы согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит  официальному опубликованию и размещению на  сайте администрации Егорьевского района Алтайского края.

Глава сельсовета                                                                                    Т.Г. Дзюбань

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением    администрации

Шубинского сельсовета Егорьевского  района                                                                Алтайского края от 29.05.2017  № 10/2

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края

на период 2017 -2031 годы

2017 год

Содержание

| Раздел 1 |  | Паспорт программы |
| --- | --- | --- |
| Раздел 2 |  | Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края |
|  | 2.1. | Социально — экономическое состояние муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
|  | 2.2. | Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. |
|  | 2.3. | Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 2.4. | Характеристика сети дорог муниципального образования, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог. |
|  | 2.5. | Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального образования, обеспеченность парковками (парковочными местами). |
|  | 2.6. | 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. |
|  | 2.7. | Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения. |
|  | 2.8. | Характеристика движения грузовых транспортных средств. |
|  | 2.9. | Анализ уровня безопасности дорожного движения. |
|  | 2.10. | Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека. |
|  | 2.11. | Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
|  | 2.12. | Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
| Раздел 3 |  | Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
|  | 3.1. | Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
|  | 3.2. | Прогноз транспортного спроса муниципального образования, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
|  | 3.3. | Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. |
|  | 3.4. | Прогноз развития дорожной сети муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
|  | 3.5. | Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. |
|  | 3.6. | Прогноз показателей безопасности дорожного движения. |
|  | 3.7. | Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека. |
| Раздел 4 |  | Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. |
| Раздел 5 |  | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. |
|  | 5.1. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры не предусмотренные программой. |
|  | 5.2. | Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
| Раздел 6 |  | Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края на 2017-2031 годы |
| Раздел 7 |  | Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования |
| Раздел 8 |  | Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения. |
| Раздел 9 |  | Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, Генеральный план муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края |
| Заказчик программы | Администрация Шубинского сельсовета егорьевского района Алтайского края, адрес: 658284, Алтайский край, Егорьевский район, с. Шубинка, ул. Молодежная, дом 26. |
| Исполнители программы | Администрация Шубинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края, адрес: 658284, Алтайский край, Егорьевский район, с. Шубинка, ул. Молодежная, дом 26. |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края. |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2031 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Обеспечение за счет бюджетных средств разных уровней и привлечение внебюджетных источников: 102110,0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2031г.г. могут быть уточнены при формировании местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

  - Социально — экономическое состояние муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Муниципальное образование Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края– часть центральной зоны Западно -Сибирской низменности. Площадь муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края составляет 27163,9 га.

На территории Егорьевского района муниципальное образование Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края располагается в центральной части, протянувшись полосой с юга на север от южных границ района.

На данный момент в состав муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского входит один населенный пункт: с. Шубинка.

Характеристика населенного пункта муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края представлена в таблице 1.

Таблица 1.– Населенные пункты в составе муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с. Шубинка | 642 |

Численность постоянного населения, проживающего на территории поселения, по состоянию на 01.01.2017 г. составила 642 человека.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края осуществляются только автомобильным видом транспорта. На территории муниципального образования находится одно транспортное предприятие которое осуществляет перевозку пассажиров. Основным видом пассажирского транспорта муниципального образования является автобусное сообщение. На территории муниципального образования действуют три пассажирских автотранспортных маршрута. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в муниципальном образовании приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация муниципального образования (372 единиц/1000человек  в 2015году) оценивается как выше средней (при уровне автомобилизации. В Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено концентрацией населения в районном центре с. Новоегорьевское. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог муниципального образования, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть муниципального образования состоит из дорог III, IV, V категории, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Муниципальное образование Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 2 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с грунтовым покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами межмуниципального и регионального значения , дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 8,4 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.

Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер | Протяженность км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01ОПРЗ01К-21 | Рубцовск-Угловское-Михайловское | К-21 | 17,119 |
| 2 | 01ОПРЗ01К-48 | Новоегорьевское-Малая Шелковка | К-48 | 33,031 |
| 3 |  | Внутрипоселковые дороги с. Шубинка |  | 23,7 |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального образования, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк муниципального образования преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2017 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края

| № | Показатели | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 642 | 645 | 649 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 91 | 94 | 97 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 141 | 146 | 149 |

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края осуществляется с использованием личного транспорта, в пешем порядке либо пользуются услугами такси. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

2.7   Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в деревянном исполнении и прилегающие территории к организациям и домам. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории муниципального образования не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортные средства организаций осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения передвигается по дорогам общего пользования в соответствии с ПДД РФ.  Поток данных транспортных средств составляет 15% от основного потока.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части муниципального образования, где проходит автомобильная дорога регионального значения «Рубцовск- Малая Шелковка».

На территории муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями, а именно «не соответствие скорости конкретным условиям» и «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части».

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

На территории муниципального образования разработана и утверждена дислокация дорожных знаков, в соответствии с которой установлены дорожные знаки.

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры муниципального образования.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| -общего пользования муниципального значения | км | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от  29.12.2004г.  № 190-ФЗ

2. Федеральный закон от 08.11.2007г.  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г.  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г.  № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории муниципального образования.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

На территории муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края проживает 642 человека, в том числе: трудоспособного возраста – 368 человек, дети до 18-летнего возраста – 99 человек, старше трудоспособного возраста – 175 человек. Причинами роста численности населения являются многие факторы, в том числе положительные  показатели миграционного прироста, удобное расположение вблизи  центра.

Население муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО ШУБИНСКИЙСЕЛЬСОВЕТ.ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель различных категорий на территории образования | га | 27163,9 | 27163,9 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 12062,7 | 12016,1 |
|  |  | % | 44,4 | 44,24 |
|  | Земли населенных пунктов | га | 289,6 | 332,8 |
|  |  | % | 1,07 | 1,22 |
|  | Земли особо охраняемых природных тнрриторий и объектов | га | 16,3 | 16,3 |
|  |  | % | 0,06 | 0,06 |
|  | Земли промышленности и иного специального назначения | га | 1,7 | 5,1 |
|  |  | % | 0,01 | 0,02 |
|  | Земли лесного фонда | га | 14793,6 | 14793,6 |
|  |  | % | 54,46 | 54,46 |
| I | Общая площадь территории в границе населенного пункта с. Шубинка | га | 289,6 | 332,8 |
|  |  | % | 1,1 | 1,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 100,0 | 138,4 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села (…) | 34,5 | 41,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | усадебной жилой застройки | га | 100,0 | 138,4 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | 3,3 | 5,27 |
|  |  | (…) | 1,1 | 1,7 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | многофункциональный подцентр административно-делового назначения | га | 0,1 | 0,07 |
|  |  | % | 3,0 | 1,4 |
| 1.2.2 | здравоохранения | га | 0,1 | 0,3 |
|  |  | % | 3,0 | 5,8 |
| 1.2.3 | торгового назначения | га | 0,2 | 0,7 |
|  |  | % | 6,1 | 13,5 |
| 1.2.4 | учебно-образовательного назначения | га | 1,5 | 2,8 |
|  |  | % | 45,5 | 54,2 |
| 1.2.5 | культурно-досугового назначения | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % | 9,1 | 5,8 |
| 1.2.6 | спортивного назначения | га | 1,0 | 1,1 |
|  |  | % | 33,3 | 19,3 |
| 1.3 | производственная зона | га | 6,1 | 21,4 |
|  |  | (…) | 2,1 | 6,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | производственного назначения | га | 4,0 | 13,4 |
|  |  | % | 1,4 | 61,7 |
| 1.3.2 | коммунально-складского назначения | га | 2,1 | 8,0 |
|  |  | % | 0,7 | 38,3 |
| 1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,2 | 0,33 |
|  |  | (…) | 0,1 | 0,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | водоснабжения | га | 0,2 | 0,3 |
|  |  | % | 0,1 | 90,9 |
| 1.4.2 | связи | га | - | 0,03 |
|  |  | % | - | 0,1 |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 9,8 | 49,3 |
|  |  | (…) | 3,4 | 14,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.2 | улично-дорожной сети | га | 9,8 | 49,3 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 7,2 | 38,1 |
|  |  | (…) | 2,5 | 12,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зелёные насаждения в санитарно-защитной зоне | га |  | 9,1 |
|  |  | % |  | 27,3 |
| 1.6.2 | мест общего пользования | га | 7,2 | 25,9 |
|  |  | % | 2,5 | 64,9 |
| 1.6.3 | ветрозащитные насаждения | га |  | 3,1 |
|  |  | % |  | 7,8 |
| 1.7 | зоны сельскохозяйственного использования | га | 0,6 | 1,0 |
|  |  | (…) | 0,2 | 0,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | животноводства | га | 0,6 | 1,0 |
|  |  | % | 0,2 | 0,3 |
| 1.8 | акватории | га | - | 12,2 |
|  |  | % | - | 3,5 |
| 1.8.1 | акватории | га | - | 12,2 |
|  |  | % | - | 100 |
| 1.8 | резервные территории | га | - | 27,5 |
|  |  | (…) | - | 8,3 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | жилые | га | - | 26,9 |
|  |  | % | - | 97,8 |
| 1.8.2 | общественные | га |  | 0,6 |
|  |  | % |  | 2,2 |
| 1.10 | прочие территории | га | 162,4 | 39,3 |
|  |  | % | 56,1 | 11,9 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 642 | 707 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 10,1 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 0,2 | 0,2 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 99 | 126 |
|  |  | % | 15,4 | 17,8 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | чел. | 368 | 411 |
|  |  | % | 57,3 | 58,1 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 175 | 170 |
|  |  | % | 27,3 | 24,1 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м2/ чел. | 20,7 | 21 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ.. тыс.м2 | 13,2 | 14,8 |
|  |  | кол-во домов | 205 | 231 |
| 3.2.1 | Усадебный жилой дом | Sобщ.. тыс. м2 | 13,2 | 14,8 |
|  |  | кол-во домов | 205 | 231 |
|  |  | % от общего объема жилого фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ.. тыс.м2 | - | 1,5 |
|  |  | кол-во домов | - | 26 |
| 3.3.1 | Усадебный жилой дом | Sобщ.. тыс. м2 | - | 1,5 |
|  |  | кол-во домов | - | 26 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | - | 100 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ.. тыс.м2 | 13,2 | 14,8 |
|  |  | кол-во домов | 205 | 231 |
| 3.4.1 | Усадебный жилой дом. | Sобщ.. тыс. м2 | 13,2 | 14,8 |
|  |  | кол-во домов | 205 | 231 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | 100 | 100 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.5.1 | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 55 | 100 |
| 3.5.2 | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.5.3 | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.4 | связью | % от общего жилищного фонда | 43 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Учебные образования |  |  |  |
| 4.1.1 | ДОУ | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 45 |
| 4.1.2 | Школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 100 | 100 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещ. в см. | 15 | 15 |
| 4.3 | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Стадион | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Клуб | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 250 | 250 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс.ед.хр. | 10,0 | 10,0 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения и общественного питания |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект | 4 | 6 |
|  |  | кв.м. торг. площади | 205,0 | 305,0 |
| 4.6 | Объекты бытового обслуживания. административные. хозяйственные учреждения. связи и кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 4.6.1 | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.6.2 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 4.6.3 | Почта | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов | км | 8,4 | 24,9 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | -всего | куб. м/в сутки | 0,06 | 0,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | 0,05 | 0,13 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | 0,01 | 0,01 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | 0,24 | 0,48 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 0,24 | 0,48 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 150 | 180 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 8,5 | 12,1 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | -всего | куб. м/в сутки | 0,06 | 0,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,05 | 0,13 |
|  | -производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,01 | 0,01 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | -всего | млн. кВт. ч./в год | 0,86 | 0,99 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,26 | 0,29 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,6 | 0,7 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 935 | 990 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: ПС №11 «Шубинская» 110/10 кВ | МВт | 12,6 | 12,6 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 25,8 | 25,8 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | -всего | Гкал/год | 2760,48 | 13955,76 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 0,54 | 2,73 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 0,42 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,21 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | 0,01 |
| 6.5.3 | Протяженность сетей | км | - | 8,5 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 120 | 240 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Полигон ТБО | единиц | 1 | 0 |
| 6.8 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Скотомогильники | единиц | 1 | 1 |
| 6.8.2 | Поля фильтрации | единиц | 1 | 1 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 2,9/3 | 2,9/3 |

3.2. Прогноз транспортного спроса муниципального образования, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, краевым и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, такси), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

Основными направлениями развития  дорожной сети муниципального образования в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ, информационного стенда и общественных выступлений.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети муниципального образования, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог муниципального образовавния:

6.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Шубинский сельсовет Егорьевского района Алтайского края  на 2017 – 2031 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с. Шубинка 8,4 км | 2018-1931г. г. | 32760,0 | администрация сельсовета |
|  | Строительство АЗС с. Шубинка | 2022-1931г. г. | 5000,0 | администрация сельсовета |
|  | Строительство внутрипоселковой дороги | 2022-1931г. г. | 64350,0 | администрация сельсовета |

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м | Стоимость выполнения мероприятий, тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2031 |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с. Шубинка 8,4 км | с.Шубинка | V | 8400 | 32760,0 | - | 262,0 | 275,0 | 275,0 | 287,5 | 31660,0 |
| 2 | Строительство АЗС с. Шубинка | с. Шубинка | 25 заправок |  | 5000,0 |  |  |  |  | 1000,0 | 4000,0 |
| 3 | Строительство внутрипоселковой дороги | с. Шубинка | V | 16500 | 64350,0 |  |  |  |  |  | 64350,0 |

8.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения.

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Технические параметры | Протяженность, м |  | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  | Выполнение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022-2031 |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автодороги (капитальный ремонт) с. Шубинка 8,4 км | с.Шубинка | V | 8400 | - |  |  | 262,0 |  | 275,0 | 275,0 |  | 287,5 |  | 31660,0 |  | администрация сельсовета |  | Снижение удел. веса дорог нуждающихся в капремонте |  |
| 2 | Строительство АЗС с. Шубинка | с.Шубинка | 25 заправок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 4000,0 |  | администрация сельсовета |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |  |
| 3 | Строительство внутрипоселковой дороги | с. Шубинка | V | 16500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64350,0 |  | администрация сельсовета |  | Обеспечение населения качествеными услугами тран. ифраст. |  |

9. Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и  может  изменяться в соответствии с градостроительным законодательством. Функции мониторинга по реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования осуществляет администрация Шубинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края.