АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2026                                                                                                                               № 95
с. Новоегорьевское

	Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Егорьевского района Алтайского края на 2026-2030 годы»
	


В целях развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей, обеспечения безопасности образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях  Егорьевского района Алтайского края, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Егорьевский район Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт образовательных организаций Егорьевского района Алтайского края на 2026-2030 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по образованию Е.В. Фомичёву.

Глава района




                   

              М.В. Нуйкин
                                         Утверждена

                                                                              постановлением администрации

                                                        Егорьевского района

                                                 Алтайского края

                                                       от 15.05.2026  № 95
Муниципальная программа 

«Капитальный ремонт образовательных организаций Егорьевского района Алтайского края на 2026-2030 годы»
Паспорт 

муниципальной программы 

«Капитальный ремонт образовательных организаций Егорьевского района Алтайского края на 2026-2030 годы»

	Ответственный исполнитель программы
	комитет по образованию Егорьевского района Алтайского края



	Соисполнители программы
	отдел архитектуры и градостроительства администрации Егорьевского района Алтайского края, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Егорьевского района Алтайского края

	Участники программы
	образовательные организации Егорьевского района Алтайского края

	Подпрограммы программы
	нет

	Цель программы
	Создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам

	Задачи программы
	· проведение капитального ремонта образовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;

· создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;

· повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

· анализ изменений в материально-техническом состоянии образовательных организаций.

	Целевые индикаторы и показатели программы 
	- доля образовательных организаций, в которых проводились мероприятия по капитальному ремонту;

- доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные, благоприятные условия для организации образовательного процесса

	Сроки реализации программы
	2026-2030 годы

	Объемы и источники финансирования программы
	26000,0 тыс. руб.

бюджет Егорьевского района Алтайского края

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

        - увеличение доли образовательных организаций, в которых проводились мероприятия по капитальному ремонту до 100%;

- увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы безопасные, благоприятные условия для организации образовательного процесса до 50%.


1. Общая характеристика сферы реализации Программы
 В муниципальном образовании Егорьевский район Алтайского края функционируют 8 общеобразовательных организаций (15 зданий), 2 дошкольных образовательных организации (5 зданий), 1 организация дополнительного образования (1 здание). Анализ состояния показывает, что 80% зданий общеобразовательных организаций района 60-80-х годов постройки и требует  улучшения материально-технического состояния зданий, а также обеспечения безопасности образовательного процесса.  Для приведения материально-технического состояния общеобразовательных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам проводились определенные  мероприятия. 

В период с 2018 по 2025 годы инфраструктурные изменения затронули 90% школ. 

2018-2019 годы:
– капитальный ремонт существующего здания МОУ «Егорьевская СОШ» – на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетами;

2020 год:
– частичная замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профилей в зданиях МОУ «Малошелковниковская СОШ», МОУ «Сростинская СОШ» – средства местного бюджета;

2021 год:
– ремонт крыши гаража МОУ «Егорьевская СОШ» – средства местного бюджета;
– частичная замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профилей в зданиях МОУ «Малошелковниковская СОШ», МОУ «Кругло-Семенцовская НОШ» – средства местного бюджета;

2022 год:

– капитальный ремонт здания спортивного зала с переустройством крыши МОУ «Егорьевская СОШ» – на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетами;
– частичная замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профилей, ремонт помещения школьной столовой в здании МОУ «Шубинская ООШ» – средства местного бюджета;

– ремонт кровли на зданиях МОУ «Малошелковниковская СОШ»,  МОУ «Титовская ООШ», МОУ «Кругло-Семенцовская НОШ» – средства местного бюджета;
– ремонт спортивного зала в здании МОУ «Титовская ООШ» – средства местного бюджета;
2023 год:
– ремонт кровли на зданиях МОУ «Шубинская ООШ», МОУ «Кругло-Семенцовская НОШ» – средства местного бюджета;
– замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профилей в зданиях МОУ «Малошелковниковская СОШ», МОУ «Кругло-Семенцовская НОШ», МОУ «Шубинская ООШ», МОУ «Титовская ООШ», МОУ «Мирная ООШ» – средства местного бюджета;
– замена входных дверей в зданиях МОУ «Малошелковниковская СОШ», МОУ «Титовская ООШ», МОУ «Мирная ООШ» – средства муниципального бюджета;
– установка тамбура в здании МОУ «Мирная ООШ» – средства муниципального бюджета;
– частичный ремонт системы отопления в здании МОУ «Мирная ООШ» – средства муниципального бюджета;
2024 год:

– ремонт кровли на здании столовой МОУ «Мирная ООШ» – средства муниципального бюджета;
– частичный ремонт системы отопления в зданиях МОУ «Титовская ООШ», МОУ «Мирная ООШ» – средства муниципального бюджета;
– ремонт крыльца МОУ «Титовская ООШ» – средства муниципального бюджета;
– монтаж пандуса в здании МОУ «Мирная ООШ», МОУ «Лебяжинская ООШ», МОУ «Шубинская ООШ» – средства муниципального бюджета;
– ремонт здания котельной МОУ «Кругло-Семенцовская НОШ» – средства местного бюджета;
2025 год:

– ремонт туалетов в здании МОУ «Титовская ООШ» – средства муниципального бюджета;
– ремонт отмостки и цоколя здания МОУ «Первомайская СОШ» – средства муниципального бюджета;
– ремонт системы отопления в зданиях МОУ «Первомайская СОШ», МОУ «Шубинская ООШ» – средства муниципального бюджета;
– ремонт кровли на здании котельной МОУ «Первомайская СОШ» – средства муниципального бюджета;
– монтаж подвесного потолка армстронг в здании МОУ «Шубинская ООШ» – средства муниципального бюджета;
– частичная замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профилей в здании МОУ «Малошелковниковская СОШ» – средства местного бюджета.

Вместе с тем, проблем в инфраструктуре районной системы образования ещё достаточно. Значительное количество зданий образовательных организаций требуют капитального ремонта. Недостаточное финансирование по проведению капитального и текущего ремонта привело к тому, что в настоящее время материально-техническое обеспечение образовательных организаций характеризуется значительной степенью изношенности инженерных сетей и коммуникаций, отмостки, наружных стен и т.д.
Необходимость разработки данной программы вызвана условиями, в которых находятся образовательные организации  в части материально-технического состояния:

- физический износ зданий образовательных организаций  из-за длительной эксплуатации:

до 10 лет – 4 объекта 

от 10 до 20 лет – 4 объекта

от 20 до 50 лет – 7 объекта

свыше 50 лет – 6 объектов 

Техническое состояние котельных и котельного оборудования образовательных организаций требует обновления. 

Проблемы по улучшению материально-технического состояния и базы образовательных организаций требуют значительных финансовых затрат и является приоритетным при распределении бюджетных средств.

2. Приоритетные направления реализации Программы, ее  цель и задачи,  описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритетные направления реализации Программы
Муниципальная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Егорьевского района Алтайского края на 2026 – 2030 годы» разработана в связи с необходимостью приведения материально-технического состояния общеобразовательных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам. Программа основывается на следующей нормативной правовой базе:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Представленная Программа призвана способствовать созданию безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса путем проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, за счет средств муниципального бюджета и регионального бюджета (на условиях софинансирования).

2.2. Цель и задачи Программы
Цель Программы:

создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Задачи Программы:

- проведение капитального ремонта образовательных организаций, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и требующих первоочередного вмешательства за счет средств местного бюджета;

- создание безопасных, благоприятных условий для организации образовательного процесса;

- повышение качества ремонтных работ путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- анализ изменений в материально-техническом состоянии образовательных организаций.

2.3. Конечные результаты реализации Программы
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

        - увеличение доли образовательных организаций, в которых проводились мероприятия по капитальному ремонту до 100%;

- увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы безопасные, благоприятные условия для организации образовательного процесса до 50%.

Сведения об индикаторах Программы представлены в виде таблицы (приложение 1).

2.4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в период с 2026 по 2030 годы без деления на этапы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Предусмотренные Программой мероприятия направлены на достижение заявленной цели, реализацию поставленных задач и включают в себя мероприятия по проведению капитального ремонта образовательных организаций:

замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ-профилей, ремонт тамбуров;
замена дверей;
ремонт кровли, монтаж карниза;

ремонт отмостки, цоколя, фундамента, крылец;

ремонт системы отопления;

ремонт систем водоснабжения и канализации;
замена электропроводки;
ремонт подвалов, фасадов зданий;
внутренние отделочные работы.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 2.

4. Общий объём финансирования ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с решением Егорьевского районного Совета депутатов Алтайского края о районном бюджете на соответствующий год.

Общий объём финансирования Программы составляет 26000,0 тыс. рублей, из них из бюджета Егорьевского района Алтайского края – 26000,0 тыс. рублей, в том числе по годам (тыс. руб.):

2026 год – 3000,0 

2027 год – 5000,0;

2028 год – 6000,0

2029 год – 6000,0

2030 год – 6000,0.

Объёмы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением Егорьевского районного Совета депутатов Алтайского края о районном бюджете на соответствующий год.

Сводные финансовые затраты Программы представлены                                     в приложении 3.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
К возможным рискам реализации Программы относятся:

- отклонения в достижении результатов из-за недостаточного финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета.

В целях устранения (минимизации) указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от технического состояния зданий образовательных организаций и темпов достижения поставленных целей.

6. Механизм реализации Программы 

Заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств по Программе выступает комитет по образованию Егорьевского района Алтайского края.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовых и перспективных планов исполнителей Программы.

Комитет по образованию Егорьевского района Алтайского края осуществляет текущую координацию и организационно-информационное обеспечение реализации Программы, обеспечивает представление отчетности о ходе реализации Программы в администрацию и финансовый орган муниципального образования Егорьевский район Алтайского края ежегодно.

7. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Егорьевского района Алтайского края от 03.12.2013 № 370 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Капитальный ремонт образовательных организаций Егорьевского района Алтайского края 

на 2026-2030 годы»

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

	п/п
	Наименование индикатора (показателя)
	Ед.

изм.
	Значение по годам:

	
	
	
	Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт)

2024
	Год разработки муниципальной программы (оценка)

2025
	Реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт образовательных организаций Егорьевского района Алтайского края на 2026-2030 годы



	1
	Доля образовательных организаций, в которых проводились мероприятия по капитальному ремонту

	%
	50
	50
	36
	55
	82
	91
	100

	2
	Доля образовательных организаций, в которых созданы безопасные, благоприятные условия для организации образовательного процесса


	%
	36,4
	36,4
	36,4
	36,4
	45,5
	45,5
	50


Приложение 2 к муниципальной программе 

«Капитальный ремонт образовательных организаций Егорьевского района Алтайского края 

 на 2026-2030 годы»

Перечень основных мероприятий программы

	№

п/п
	Наименование ОО
	Мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту ОО
	Год проведения работ
	Финансирование (тыс.руб)

	1.
	МОУ «Малошелковниковская СОШ»
МОУ «Первомайская  СОШ»
МОУ «Шубинская ООШ»
МДОУ ДС  «Колокольчик»

	Ремонт отмостки и цоколя  зданий, ремонт системы водоснабжения 

Установка противопожарных дверей

Установка противопожарных дверей

Замена стеклопакетов, ремонт стен подвала
	2026

2026

2026

2026
	2650,0 
125,0

125,0

100,0

	2. 
	МОУ «Егорьевская СОШ»
МОУ «Сростинская СОШ»

	Капитальный ремонт здания начальной школы 
Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания школы


	2027

2027


	3800,0

1200,0



	3.
	МОУ «Шубинская ООШ»
МОУ «Мирная ООШ»
МОУ «Титовская ООШ»
МДОУ ДС  «Колокольчик»
МДОУ ДС  «Колосок»

	Ремонт отмостки и цоколя  здания, монтаж карниза крыши, частичный ремонт системы отопления, замена дверей

Ремонт отмостки  и цоколя зданий, кровли спортзала, системы отопления

Замена дверей, электропроводки

Ремонт отмостки,  крыльца, тамбура, пола
Ремонт системы отопления,

ремонт крылец


	2028

2028

2028

2028

2028


	1550,0

1600,0

1400,0
600,0

850,0


	4.
	МБОУДО «Егорьевская ДЮСШ»
	Ремонт спортивного зала, раздевалок, фойе, туалетов
	2029
	6000,0

	5.
	МОУ «Первомайская  СОШ»
МОУ «Малошелковниковская СОШ»
МБОУДО «Егорьевская ДЮСШ»

	Замена дверей 

Ремонт отмостки и цоколя  здания, фасада здания, замена дверей

Ремонт коридоров, кабинетов, душевой комнаты
	2030

2030

2030


	650,0

4000,0

1350,0

	
	ИТОГО:
	
	
	26000,0


Приложение 3 к муниципальной программе «Капитальный ремонт образовательных организаций Егорьевского района Алтайского края 

 на 2026-2030 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

	Источники и направления расходов
	Сумма расходов, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего финансовых затрат
	3000,0
	5000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	26000,0

	в том числе
	

	из бюджета Егорьевского района  Алтайского края
	3000,0
	5000,0
	6000,0
	6000,0
	6000,0
	26000,0


