АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2024                                                                                 				№ 85

с. Новоегорьевское

| О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в зимних условиях 2024-2025 годов |  |
| --- | --- |

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Егорьевского района Алтайского края к работе в зимних условиях 2024-2025 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования Егорьевский район Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов образования, культуры Егорьевского района Алтайского края к работе в зимних условиях 2024-2025 годов (прилагается).

2. Рекомендовать главам сельсоветов, председателю комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края Фомичевой Е.В., заведующему отделом по культуре, делам молодежи и спорту Егорьевского района Алтайского края Косиновой Т.Н., директору МКП Егорьевского района «Мираж»:

2.1. Обеспечить подготовку учреждений социальной сферы района для работы в зимних условиях 2024-2025 годов в срок до 15 сентября 2024 года;

2.2. Обеспечить подготовку учреждений образования района для работы в зимних условиях 2024-2025 годов в срок до 01 августа 2024 года.

2.3. Обеспечить контроль за потреблением муниципальными учреждениями коммунальных услуг в натуральном выражении, не допуская неэффективных затрат и образования просроченной кредиторской задолженности.

3. Рекомендовать директору МКП Егорьевского района «Мираж»:

3.1. Разработать и согласовать с администрацией Егорьевского района Алтайского края комплекс мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2024-2025 годов.

3.2. В срок до 10 сентября 2024 года качественно провести ремонт водогрейных котлов, вспомогательного котельного оборудования, сетей тепло- и водоснабжения.

3.3. В срок до 15 сентября 2024 года подготовить объекты жилищно-коммунального хозяйства района для работы в зимних условиях 2024-2025 годов.

3.4. В срок до 15 сентября 2024 года обеспечить необходимый 45-суточный запас и хранение топлива в котельных и на площадках теплоснабжающего предприятия.

3.5. Принять меры по прекращению разбора воды из отопительных систем потребителями тепла.

3.6. Своевременно заключить договоры со всеми потребителями коммунальных услуг.

3.7. Обеспечить сохранность оборудования котельных в летний период.

3.8. Своевременно проводить расчеты с энергоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы.

3.9. До 15 сентября 2024 года организовать комиссионные проверки объектов теплоснабжения и оформление паспортов готовности котельных и тепловых сетей к новому отопительному сезону.

3.10. Обеспечить в полном объеме устранение замечаний, выявленных Сибирским управлением Ростехнадзора.

4. Утвердить районную комиссию по проверке хода подготовки и готовности объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях в составе:

| Нуйкин М.В. | - глава Егорьевского района Алтайского края, председатель комиссии. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Косинова Т.Н. | - заведующий отделом по культуре, делам молодежи и спорту Егорьевского района Алтайского края; |
| Бредихин С.Е. | - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Егорьевского района Алтайского края; |
| Кислякова О.Н. | - заместитель главы администрации Егорьевского района Алтайского края, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Егорьевского района Алтайского края; |
| Фомичева Е.В. | - председатель комитета по образованию Егорьевского района Алтайского края; |
|  | руководитель соответствующего теплоснабжающего предприятия по месту нахождения объекта проверки (по согласованию); |
|  | глава соответствующего сельсовета по месту нахождения объекта проверки (по согласованию). |

5. Принять к сведению, что ответственность за подготовку учреждений образования, культуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях возложена на руководителей соответствующих организаций.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                        М.В. Нуйкин

Утвержден

постановлением администрации

Егорьевского района Алтайского

края от _____________ № _____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов образования, культуры

к работе в зимних условиях 2024-2025 годов

| № | Наименование объекта | Перечень мероприятий по подготовке объекта к зиме | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здания МОУ «Малошелковниковская СОШ» | 1. Ремонт и промывка системы отопления. 2. Подготовка котельной. | до 01.08.2024 | Кашлакова А.В. Фомичева Е.В. |
| 2 | Здание отдела клубной работы Малошелковниковского сельсовета МУК «Егорьевский МРКДЦ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. | до 15.09.2024 | Сорокина Т.В. Корчагин С.С. |
| 3. | Здания МОУ «Кругло-Семенцовская НОШ», с. Кругло-Семенцы, с. Борисовка | - Подготовка 1-го котла отопления. | до 01.08.2024 | Айманова А.Н. Фомичева Е.В. |
| 4. | Здание МОУ «Шубинская ООШ» | 1. Утепление дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. 3. Подготовка котла отопления. | до 01.08.2024 | Куликова Н.В. Фомичева Е.В. |
| 5. | Здание отдела клубной работы Шубинского сельсовета МУК «Егорьевский МРКДЦ» | 1. Утепление дверных проемов. 2. Промывка системы отопления. 3. Подготовка котла отопления. | до 15.09.2024 | Жукова М.А. Тюрин А.В. |
| 6. | Здание МОУ «Лебяжинская ООШ» | - Подготовка котельной. - Ремонт и промывка системы отопления. | до 01.08.2024 | Швальбе Н.Н. Фомичева Е.В. |
| 7. | Здание МДОУДС «Колосок» с. Лебяжье | 1.Промывка системы отопления. | до 01.08.2024 | Кулапина И.Г. Фомичева Е.В. |
| 8. | Здание отдела клубной работы Лебяжинского сельсовета МУК «Егорьевский МРКДЦ» | 1. Промывка системы отопления. 2. Подготовка котельной. | до 15.09.2024 | Федотова А.В. Тибекин В.И. |
| 9. | Здание МОУ «Курортовская ООШ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. 3. Подготовка котельной. | до 01.08.2024 | Смородская Л.Ю. Фомичева Е.В. |
| 10. | Здания МОУ «Сростинская СОШ» | 1. Утепление оконных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления (акт промывки систем отопления). 3. Провести испытания на плотность и прочность оборудования систем теплопотребления (акт испытания на плотность и прочность систем теплопотребления). | до 01.08.2024 | Зайцева Е.Н. Фомичева Е.В. |
| 11. | Здание МДОУДС «Колокольчик» с. Сросты | 1.Промывка системы отопления (акт промывки систем отопления). 2. Провести испытания на плотность и прочность оборудования систем теплопотребления (акт испытания на плотность и прочность систем теплопотребления). | до 01.08.2024 | Пахомова О.Н. Фомичева Е.В. |
| 12. | Здание отдела клубной работы Сростинского сельсовета МУК «Егорьевский МРКДЦ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления (акт промывки систем отопления). 3. Провести испытания на плотность и прочность оборудования систем теплопотребления (акт испытания на плотность и прочность систем теплопотребления). | до 15.09.2024 | Гримина Т.В. Лепихин В.С. |
| 13. | Здание МОУ «Титовская ООШ» | 1.Ремонт и промывка системы отопления. 2.Подготовка котельной. | до 01.08.2024 | Чухлов А.А. Фомичева Е.В. |
| 14. | Здание отдела клубной работы Титовского сельсовета МУК «Егорьевский МРКДЦ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Ремонт системы отопления. | до 15.09.2024 | Риффель Л.А. Понарина О.В. |
| 15. | Здание МОУ «Первомайская СОШ» | 1. Утепление дверных проемов. 2. Ремонт системы отопления. 3. Подготовка котельной. 4. Провести испытания на плотность и прочность оборудования систем теплопотребления (акт испытания на плотность и прочность систем теплопотребления). | до 01.08.2024 | Пеньков Н.В. Фомичева Е.В. |
| 16. | Здание МДОУДС «Колокольчик» с. Первомайское | 1.Подготовка котельной. 2. Промывка системы отопления. | до 01.08.2024 | Пахомова О.Н. Фомичева Е.В. |
| 17. | Здание МОУ «Мирная ООШ» | 1. Утепление дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления. 3. Подготовка котельной. | до 01.08.2024 | Ильницкая Н.Н. Фомичева Е.В. |
| 18. | Здания МОУ «Егорьевская СОШ» (здание спортивного зала, начальной школы) | 1. Промывка системы отопления (акт промывки систем отопления). 2. Провести испытания на плотность и прочность оборудования систем теплопотребления (акт испытания на плотность и прочность систем теплопотребления). | до 01.08.2024 | Пронина И.О. Фомичева Е.В. |
| 19. | Здание МДОУДС «Колосок» с. Новоегорьевское | 1. Ремонт и промывка системы отопления (акт промывки систем отопления). 2. Провести испытания на плотность и прочность оборудования систем теплопотребления (акт испытания на плотность и прочность систем теплопотребления). | до 01.08.2024 | Кулапина И.Г. Фомичева Е.В. |
| 20. | Здание МДОУДС «Колокольчик» с. Новоегорьевское | 1. Промывка системы отопления (акт промывки систем отопления). 2. Провести испытания на плотность и прочность оборудования систем теплопотребления (акт испытания на плотность и прочность систем теплопотребления). | до 01.08.2024 | Пахомова О.Н. Фомичева Е.В. |
| 21. | Здание спортзала МБОУДО «Егорьевская ДЮСШ» | 1. Ремонт и промывка системы отопления (акт промывки систем отопления). 2. Провести испытания на плотность и прочность оборудования систем теплопотребления (акт испытания на плотность и прочность систем теплопотребления). | до 01.08.2024 | Ураков А.Н. Фомичева Е.В. |
| 22. | Здание МУК «Егорьевский МРКДЦ» | 1. Утепление оконных и дверных проемов. 2. Промывка системы отопления (акт промывки систем отопления). 3. Провести испытания на плотность и прочность оборудования систем теплопотребления (акт испытания на плотность и прочность систем теплопотребления). | до 15.09.2024 | Верхошанская Н.В. Косинова Т.Н. |
| 23. | Здания МБУДО «Егорьевская ДШИ»: с. Новоегорьевское, ул. Гагарина,17, с. Новоегорьевское, пер. Школьный,29 | 1. Ремонт и промывка системы отопления (акт промывки систем отопления). 2. Утепление оконных и дверных проемов. 3. Провести испытания на плотность и прочность оборудования систем теплопотребления (акт испытания на плотность и прочность систем теплопотребления). | до 01.08.2024 | Рогова М.В. Косинова Т.Н. |
| 24. | Здание МУК «Егорьевская МЦБ» | 1. Промывка системы отопления (акт промывки систем отопления). 2. Провести испытания на плотность и прочность оборудования систем теплопотребления (акт испытания на плотность и прочность систем теплопотребления). | до 15.09.2024 | Залепятских А.Е. Косинова Т.Н. |
| 25. | Здание МБУК «Егорьевский МРИКМ» | 1. Утепление дверных проемов. 2. Ремонт и промывка системы отопления (акт промывки систем отопления). 3. Провести испытания на плотность и прочность оборудования систем теплопотребления (акт испытания на плотность и прочность систем теплопотребления). | до 15.09.2024 | Харланова А.С. Косинова Т.Н. |